仕　　　様　　　書

１．業務名　　　火の山クスノキ記念樹伐採・製材業務

２．業務目的

昭和４６年（1971年）のサントス市での姉妹都市盟約調印の答礼として、翌年、当時のサントス市長が下関市を訪問し、その記念として火の山ロープウェイの上駅近隣にクスノキを植樹し、以降順調に生育していたが、この度、火の山公園再編整備のためクスノキの撤去が必要となった。記念樹であるため、伐採後の木材を次年度以降記念品として加工するため、今年度はクスノキを製材し、加工品作成のために製材品を保管し乾燥させる。

３．業務概要

（１）火の山公園内クスノキ記念樹の伐採、枝・葉の処分、製材加工、幹の切断加工、製材品及び幹の乾燥及び保管、記念樹石碑の撤去及び保管

４．業務期間

契約締結後から令和８年３月３１日まで

５．業務内容及予定数量

- 伐採・積込集積　　　　　　 　　　　　　　　　  　 １本

- 製材運搬　　　　　　　　　　　　　　　 　　       1.125㎥

- 処分運搬                                    20㎥

- 処分（枝・葉）　　　　　　                     20㎥

- 重機回送         　　　　　　　　　　　   　 　 ２回

- 製材（賃挽き）          　　　　　　　　　 　   ３㎥

- 製材品（乾燥）　天然乾燥（保管料含む）　　　　    １式

- 幹の切断加工　　切断加工は委託者と協議の上行う。  １式

- 幹（乾燥）　　　天然乾燥（保管料含む）　　　　　  １式

（10） 記念樹石碑の撤去及び保管                      １基

６．連絡調整

業務は、火の山公園に関連する別途発注工事の受注者と工程を調整の上実施すること。

７．疑義

（１）本仕様書に定めのない事項、または業務上疑義が生じた場合は、すみやかに市と協議すること。

８．監督職員

（１）業務を実施するために委託者が定めた職員を監督職員とすること。

９．実施行程管理

（１）受託者は、業務実施に先立ち現場責任者届、実施計画書、実施工程表、主要資材リスト等を提出し、委託者の承認を得ること。

（２）前項の内容に変更等が生じた場合は、遅滞なく変更届を提出し委託者の承認を得ること。

（３）前２項の規定にかかわらず、委託者がその必要がないと認め、承諾した場合は、この限りでない。

１０．現場管理

受託者は、業務実施中利用者及び通行者等の安全を図るため次の各号に掲げる現場管理を行わなければならない。

（１）現場には、通行者の見やすい場所に業務名、委託者の名称、受託者の名称、委託者及び受託者の連絡先及び電話番号並びに責任者氏名を記入した大型の標示板を設置すること。

（２）「土木工事安全施工技術指針」等を参考にして環境の保全、安全、事故防止等に留意し業務を実施すること。

（３）業務の実施に影響を及ぼす事故又は第三者に損害を与える事故が発生したときは、遅滞なく委託者に報告すること。

（４）現場が危険で一般の立ち入りを禁止する必要のあるときは、委託者の承認を得て柵、標識等を設置すること。

（５）業務実施中は、現場に責任者を常駐させること。また、業務に法令に定められた有資格者が必要な場合は、当該者を常駐させること。

（６）薬剤、石油類、電気等の危険物を使用する場合は、その保管及び取扱について特に注意を払い、取扱要領を事前に提出し委託者の承認を得、関係法令の定めるところにしたがい万全の対策を講ずること。

（７）高所作業時・足場の悪い場所での作業時は、作業員に必ず墜落制止用器具・ヘルメットを着用させ、事故の防止に努めること。

１１．官公庁、その他への手続き

（１）業務に必要な官公庁、その他への手続きは遅滞なく行い、これにかかる費用は全て受託者の負担とする。

（２）関係官公庁その他に対して交渉をする場合又は交渉を受けた場合はその旨を遅滞なく委託者に申し出て協議するものとする。

１２．諸法規の遵守

受託者は、業務実施に際しては、労働基準法、道路交通法等の関係諸法規を遵守し、諸法令の運営と適用については受託者の負担と責任においてこれを行うものとする。

１３．後片付け

（１）受託者は、業務の実施の必要から交通の方法を変更又は制限した場合において、業務が完了したとき、又はその必要のなくなったときは、速やかに原状に復さなければならない。

（２）受託者は、業務実施の必要から既設の施設等を撤去又は損傷したときは業務実施期間中に原状に復さなければならない。

（３）受託者は、清掃等一切の後片付けを業務終了前に行わなければならない。

（４）前各項に掲げるものの他、業務実施地内の美化、環境の保全等当然必要と考えられるものは誠実に実施するものとする。

１４．ゴミ処理

伐採等のゴミ処理（燃えるゴミ・燃えないゴミ・資源ゴミ等）については下関市の各ゴミ処理施設の搬入基準によるものとする。

１５. 成果報告書

業務の内容を記載した成果報告書を提出すること。成果報告書には記録写真を添付すること。

１６．写真撮影

業務の適正な施行を説明する資料である記録写真として、業務着手前、作業中及び完了の全景写真を撮影すること。また必要に応じて部分写真を撮影すること。

１７．完了検査

（１）委託者が業務実施場所において完了検査を行う場合には受託者又は業務実施責任者を立会させること。

（２）受託者は、業務実施に関する各種資料、写真等を整え委託者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

１８．環境に関する配慮事項

業務のうち、環境に関する配慮事項は、別記１「特記仕様書（環境編簡易）」のとおりとする。

１９．下関市暴力団排除条例による措置

業務のうち、下関市暴力団排除条例による措置については、別記２「下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項」のとおりとする。

別記１

特記仕様書（環境編簡易）

委託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し、「下関市環境方針」に基づき、委託者の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行することとしている。この取り組みには受託者の協力が不可欠であり、業務関係者の業務の管理や業務の実施などに当たり、受託者は、「しものせきエコマネジメントプラン」の趣旨を理解し、次の項目について実施すること。

１　環境関連法令について

受託者は、業務の実施に際しては、環境関連法令を遵守し、常に適切な管理を行うこと。

２　事故発生時の対応

受託者は、業務の実施中に事故が発生した場合は、必要な処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

３　苦情発生時の対応

受託者は、業務に関する苦情を受け付けたときは、応急的な措置が必要な場合は応急処置を講ずるとともに委託者へ報告し、その指示に従うこと。なお、詳細な報告は、文書で後日行うこと。

４　配慮事項

受託者は、業務の実施に際しては、次の各号に配慮すること。

（１）使用する車両から排出するガス及び騒音振動を低減するようできる限りエコドライブを励行すること。

（２）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り再生紙等を利用すること。

（３）業務の報告書の作成に当たっては、可能な限り両面印刷に努めること｡

（４）環境ラベリング制度（エコマーク・グリーンマーク）の対象となっている製品を可能な限り積極的に使用すること。

（５）使用する物品は、可能な限り再生品を使用すること｡

（６）リサイクル（分別）可能な製品を積極的に使用すること｡

（７）公共交通機関の利用及び効率的に車を使用すること｡

（８）業務の実施箇所周辺の環境に与える負荷の抑制及び周辺地区の環境美化に努めること｡

別記２

下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項

（総則）

第１条　委託者と受託者は、下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）第３条に規定する基本理念に基づき、同条例第６条の規定による措置として、この特記事項を設ける。

（暴力団排除に係る契約の解除）

第２条　委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対しなんらの催告を要せず、この契約を解除することができる。

(1) 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受託者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。

２　前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償については、この特記事項が付加される契約（以下「本契約」という。）の規定による。

（関係機関への照会等）

第３条　委託者は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、受託者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管轄の警察署に提供して、受託者が前条第１項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。

２　受託者は、前項の規定により、委託者が当該警察署に照会を行うことについて、承諾するものとする。

（本契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）

第４条　受託者は、自ら又は本契約の下請若しくは受託をさせた者（この条において「下請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、本契約の適正な履行の妨害又は本契約に係る不当要求を受けたときは、き然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。

２　委託者、受託者及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力して、本契約の履行の妨害又は本契約に係る不当要求を排除する対策を講じるものとする。